微信公众号对接需求确认清单

文档编号：HKI-2024-001\

创建日期：2026年6月8日\

文档版本：V1.0\

负责部门：港大医院投诉管理系统项目组

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

一、项目概述

1.1 对接目标

通过微信公众号接入患者投诉反馈渠道，实现患者通过微信提交投诉建议，后台系统自动接收并处理。

1.2 对接范围

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 用户授权 | 患者通过微信授权登录，获取微信用户身份-要求必须是服务号 |
| 投诉提交 | 患者通过微信网页提交投诉建议表单 |
| 数据接收 | 后台系统接收并存储投诉数据 |
| 进度通知 | 向患者推送投诉处理进度通知（可选）-要求必须是服务号 |

1.3 对接模式

采用 **微信公众号网页授权 + H5表单页面** 的方式，患者点击公众号菜单或分享链接，进入投诉提交页面。

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

二、医院IT部门需提供资料清单

2.1 微信公众号基本信息

| 序号 | 资料名称 | 说明 | 提供状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微信公众号 AppID | 用于调用微信API | ☐ 待提供 |
| 2 | 微信公众号 AppSecret | 用于调用微信API（需妥善保管） | ☐ 待提供 |
| 3 | 公众号类型 | 服务号 / 订阅号 | ☐ 待确认 |
| 4 | 是否已认证 | 已认证 / 未认证 | ☐ 待确认 |

**获取路径**：微信公众号后台 → 设置与开发 → 基本配置

2.2 管理员账号

| 序号 | 账号类型 | 用途 | 提供状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公众号管理员微信 | 扫描二维码确认身份 | ☐ 待提供 |
| 2 | 开发者账号 | 配置服务器地址、JS安全域名等 | ☐ 待提供 |

2.3 业务需求确认

| 序号 | 需求项 | 选项 | 说明 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者身份验证 | ○ 仅微信授权 ○ 微信+就诊信息 | 是否需要与HIS系统关联 | <br /> |
| 2 | 投诉类型 | ☐ 投诉 ☐ 建议 ☐ 咨询 ☐ 其他 | 选择需要开启的类型 | <br /> |
| 3 | 是否需要进度通知 | ○ 是 ○ 否 | 通过模板消息推送进度 | <br /> |
| 4 | 回复方式 | ○ 仅后台处理 ○ 公众号回复 | 是否需要自动回复患者 | <br /> |
| 5 | 数据存储要求 | ☐ 仅本系统 ☐ 同步HIS系统 | 数据存储位置 | <br /> |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

三、我方提供信息清单

3.1 服务器配置信息（生产环境）

生产环境配置将在部署前一周提供

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| API回调地址 | `https://api.hospital.com/wechat/callback` | 接收微信消息推送 |
| 网页授权回调 | `https://api.hospital.com/wechat/oauth` | 用户授权回调地址 |
| JS安全域名 | `api.hospital.com` | 用于配置 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

四、医院IT部门配置清单

以下配置需要在微信公众号后台完成，建议由IT人员操作

4.1 开发者配置

| 步骤 | 配置项 | 值 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置服务器地址(URL) | `https://api.hospital.com/wechat/callback` | 设置 → 基本配置 → 服务器配置 |

4.2 安全域名配置

| 步骤 | 配置项 | 值 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JS接口安全域名 | `api.hospital.com` | 设置 → 公众号设置 → 功能设置 → JS接口安全域名 |
| 2 | 网页授权域名 | `api.hospital.com` | 设置 → 公众号设置 → 功能设置 → 网页授权域名 |
| 3 | 业务域名 | `api.hospital.com` | 设置 → 公众号设置 → 功能设置 → 业务域名 |

4.3 IP白名单配置

| 步骤 | 配置项 | 值 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 添加IP白名单 | `1.2.3.4`（开发环境） | 设置 → 基本配置 → IP白名单 |
| 2 | 生产环境IP | 部署时提供 | 部署前一周确认 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

五、模板消息申请清单（如需进度通知）

服务号才支持模板消息功能

5.1 需申请的模板消息

| 序号 | 模板标题 | 模板ID | 申请状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投诉提交成功通知 | 示例：TM00001 | ☐ 待申请 |
| 2 | 投诉处理进度通知 | 示例：TM00002 | ☐ 待申请 |
| 3 | 投诉处理完成通知 | 示例：TM00003 | ☐ 待申请 |

5.2 模板消息格式示例

投诉提交成功通知
{{first.DATA}}
投诉类型：{{type.DATA}}
提交时间：{{time.DATA}}
案件编号：{{caseNo.DATA}}
{{remark.DATA}}

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

六、菜单配置（如需自定义菜单入口）

6.1 公众号菜单建议

| 菜单层级 | 菜单名称 | 类型 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级菜单 | XXXXXX | - | - |
| 二级菜单 | XXXXXX | 网页链接 | `https://api.hospital.com/h5/complaint/submit` |
| 二级菜单 | XXXXXX | 网页链接 | `https://api.hospital.com/h5/complaint/list` |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

七、双方工作分工

7.1 医院IT部门工作

| 序号 | 工作项 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供公众号AppID和AppSecret | 第1天 | ☐ |
| 2 | 患者信息(姓名、病人号)获取/查询接口 1.公众号(openid)；2.通过患者手机号 | 第2天 | ☐ |
| 3 | 配置JS安全域名 | 第2天 | ☐ |
| 4 | 配置IP白名单 | 第2天 | ☐ |
| 5 | 申请模板消息（如需） | 第3天 | ☐ |
| 6 | 配置自定义菜单 | 第3天 | ☐ |
| 7 | UAT测试配合 | 第5-7天 | ☐ |

7.2 我方工作

| 序号 | 工作项 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务模块开发 | 第1天 | ☐ |
| 2 | 开发微信接入接口 | 第2-3天 | ☐ |
| 3 | 提供服务器配置信息 | 第2-3天 | ☐ |
| 3 | 开发用户授权模块 | 第3-4天 | ☐ |
| 4 | 开发消息接收模块 | 第4-5天 | ☐ |
| 5 | 开发模板消息推送 | 第5-6天 | ☐ |
| 6 | 提供测试页面链接 | 第4天 | ☐ |
| 7 | 联调测试 | 第5-7天 | ☐ |
| 8 | 生产环境部署 | 第8天 | ☐ |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

八、联系人清单

9.1 项目对接人

| 角色 | 姓名 | 联系方式 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院IT负责人 | 待定 | <br /> | 提供技术资料、配置支持 |
| 我方项目经理 | 待定 | <br /> | 整体协调、技术对接 |
| 我方后端开发 | 待定 | <br /> | 后端接口开发 |
| 我方前端开发 | 待定 | <br /> | H5页面适配 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

九、验收标准

11.1 功能验收

| 序号 | 功能点 | 验收标准 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微信授权登录 | 用户可在微信中打开页面并完成授权 | ☐ |
| 2 | 投诉表单提交 | 患者可填写并成功提交投诉表单 | ☐ |
| 3 | 数据接收存储 | 后台可查看用户提交的投诉数据 | ☐ |
| 4 | 用户身份识别 | 可获取用户OpenID并关联投诉记录 | ☐ |
| 5 | 模板消息推送（如配置） | 患者可收到处理进度通知 | ☐ |

11.2 性能验收

| 指标 | 要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 页面加载时间 | < 3秒 | <br /> |
| 接口响应时间 | < 500ms | <br /> |
| 并发支持 | ≥ 100 TPS | <br /> |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

十、确认签字

本清单已由双方确认，请相关负责人签字：

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院IT负责人 | <br /> | 年 月 日 | <br /> |
| 我方项目经理 | <br /> | 年 月 日 | <br /> |
| 我方技术负责人 | <br /> | 年 月 日 | <br /> |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────